**План разработки проекта MakeThemTalk**

1. Бизнес-правила:
   1. Front-end (11.02-12.02)
   2. Back-end (12.02)
2. Use Case диаграмма проекта(12.02)
3. Дизайн Front-end в Morqups(12.02)
4. Разработка Front-end:
   1. Статический макет страницы, верстка сайта (13.02 – 19.02) //alpha
   2. Структуры хранения данных (20.02)
   3. Динамика страницы; формирование и редактирование фразы (06.03-13.03)
   4. Логика подгрузки и воспроизведения фразы (13.03 - ?)
5. Установка СУБД и создание БД (09.07 – 10.07)
6. Создание php-сервера (10.07 – 12.07)
7. Установка взаимодействия сервер-БД (10.07 – 12.07)
8. Установка взаимодействия клиент-сервер (10.07 – 12.07)
9. SEO-оптимизация
   1. Описание
   2. Мета-теги
   3. Кнопки соц. сетей
   4. Блок комментариев вк
   5. Блок рекламы
   6. Статистика (liveinternet или другое)
10. Наполнение видеоматериалом
11. Продвижение
    1. Добавление в поисковые сервисы
       1. Google
       2. Яндекс
    2. Реклама

**Заметки:**

- вертикальное меню в Safari подвинуть (вертикальное меню ваще трындец везде, надо че-то придумать, хоть вообще картинками его замутить)

- Херня с текущей фразой в Опере

- Сообщение об обновлении браузера для динозавров

- Сделать фиксированную ширину столбцов таблицы

- Высота таблицы (если фиксированная, то в Мозилле глюки)

- размер видео (не должен изменяться размер фона)

~~- значек загрузки, если при нажатии на кнопку плэй видео не загружено~~

~~- Проверка location на правильность~~

~~- Не должен выделяться текст при doubleclick по ячейке таблицы~~

~~- выделение икопирование ссылки~~

~~- NOTIFICATION! Ты вообще должен был сделать их в фазе динамики, пидор!~~

~~-play\_phrase в IE неаккуратно сжимается~~

**Несерьёзные:**

- Небольшой отступ (пробел) справа от слов во фразе

- Затемняется корзина